GLOBAL OPERATIONS PLATFORM

森诺全球运营平台官网建设工单

SENRUO TECH  |  Global Operations Platform Website Build Brief

面向全球招商、国际合作、新闻发布与AI健康生态运营的企业级官网建设需求说明

| 项目类型 全球运营平台官网 | 首发语言 中文 + English | 核心转化 提交合作申请 |
| --- | --- | --- |

| 文档信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 工单编号 | SRO-WEB-20260823-01 |
| 版本状态 | V1.0｜交付网站策划、UI/UX、开发、内容与运维团队的初始需求基线 |
| 项目方 | 森诺科技全球运营平台（森诺科技 / SENRUO TECH；最终法定英文名以甲方确认为准） |
| 品牌背书 | 宜邦科技（小趣AI总代理与企业/团队背书，具体表述须使用已审核版本） |
| 产品品牌 | 小趣AI｜英文统一使用 Matrix AI； |
| 策划署名 | Raphaella |
| 日期 | 2026年8月23日 |

本工单重点：让专业团队清楚“网站要解决什么业务问题、页面如何组织、后台如何运营、用户如何提交合作、上线后如何持续发布内容”。

快速导航与交付目标

建议在项目启动会中按以下顺序确认：先确认品牌和业务边界，再确认信息架构与转化路径，最后确认技术方案与交付排期。

品牌定位：森诺是全球运营与国际协同平台，不是单一产品商城；宜邦、小趣AI/Matrix AI与森诺的角色必须清晰区分。

核心业务：全球招商、国家/区域代理、机构与渠道合作、培训赋能、市场管理、供应链及生态合作。

核心内容：全球运营、合作政策、产品与解决方案、健康学院、新闻发布、案例/公益/生态内容。

核心转化：不同合作类型进入不同申请路径；申请信息进入后台，可审核、分配、导出、跟进和统计。

核心体验：明亮、高级、国际化、有温度的科技感；动态感来自交互和数据可视化，不做“海报拼贴式”官网。

核心约束：不夸大、不虚构、不承诺收益；Logo使用官方源文件，不变形、不重绘、不擅自改色。

本轮必须提交的内容

| 交付件 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 策略与架构 | 网站定位、用户画像、Sitemap、导航逻辑、内容模型、转化漏斗、技术架构建议 |
| UX/UI | 首页与核心内页线框图、桌面端/移动端高保真设计、设计系统、交互动效说明 |
| 开发方案 | 前端、CMS、表单/线索管理、多语言、SEO、统计、安全、部署、备份与维护方案 |
| 商业方案 | 按阶段拆分的报价、排期、人员、交付边界、第三方费用与后续维护费用 |
| 风险清单 | 域名、主机、跨境访问、数据隐私、内容合规、翻译、素材版权、账号归属等风险及处理方案 |

1. 项目概述

本项目不是单纯的企业介绍页，也不是以在线下单为核心的商城。官网应被设计为森诺科技面向全球市场的“品牌门户 + 招商入口 + 运营内容中心 + 生态合作枢纽”。它既要让第一次访问的人快速理解森诺，也要让不同类型的合作伙伴能够找到适合自己的合作路径，并完成有质量的申请。

1.1 项目定位

| 项目维度 | 要求 |
| --- | --- |
| 网站角色 | 森诺全球运营平台的官方对外门户，承载品牌认知、全球合作、市场运营、新闻发布和内容沉淀。 |
| 主要目标 | 建立国际可信度；获取高质量代理/机构/渠道/生态合作线索；持续发布经审核的全球业务与行业内容。 |
| 非核心目标 | 不把官网做成复杂的在线支付商城；不在首期公开内部佣金、返利、库存或未经审核的收益信息。 |
| 首期形态 | 响应式网站，桌面端、平板端、移动端均可用；中文/英文等多国语言切换；后台可持续发布内容。 |
| 后续扩展 | 国家/地区专题站、合作伙伴登录、项目报备、培训会员、CRM/API、数据看板和更多语言。 |

1.2 业务问题与网站解法

| 当前业务需要解决的问题 | 官网对应解法 |
| --- | --- |
| 不同人群不知道应从哪里进入合作 | 首页用“合作类型入口”分流：国家/区域代理、机构、渠道、供应链/技术、媒体/公益、健康学院。 |
| 宜邦、森诺、小趣AI之间容易混淆 | 设置品牌关系和平台职责说明，所有页面使用统一的品牌层级、Logo位置和文案口径。 |
| 招商信息分散在聊天、海报和文件中 | 建立全球合作、政策、资源下载和申请表单的结构化内容体系。 |
| 新闻和合作进展无法长期沉淀 | 建立可筛选、可搜索、可双语发布的新闻/CMS模块，支持封面、标签、作者、日期、关联项目和SEO。 |
| 线索收集后无法分配和跟进 | 建立后台线索池、来源追踪、状态、负责人、备注、导出和通知机制；首期不强制做复杂CRM。 |

2. 品牌架构与对外口径

品牌总原则 全球/国际运营场景以“森诺”为一级品牌；宜邦作为品牌与总代理背书；小趣AI/Matrix AI作为产品与服务品牌。网站任何页面都不得让用户误以为三个主体是同一个法律主体。

2.1 角色关系

| 主体/品牌 | 官网角色 | 可表达内容 | 必须避免 |
| --- | --- | --- | --- |
| 森诺科技 / 森诺全球运营平台 SENRUO TECH（英文名以甲方最终确认） | 全球运营与国际协同平台；代理体系、市场管理、招商培训、运营支持和国际拓展的承载主体。 | 全球运营、区域协同、合作伙伴支持、培训赋能、市场管理、生态合作。 | 不得把森诺写成未经确认的产品研发主体、医疗机构或对所有地区拥有同等法律授权的主体。 |
| 宜邦科技 | 品牌与企业背书；小趣AI总代理及核心团队/资源背书。 | 品牌支持、企业实力、总代理身份、战略资源与团队背书。 | 不得在未审核时把总代理、研发方、全球运营方三种身份混写。 |
| 小趣AI / Matrix AI | 面向个人、家庭、门店、机构和健康管理场景的AI健康产品/服务品牌。 | AI健康评估、健康数据分析、智能设备、机构解决方案、健康管理流程。 | 不得作诊断、治疗、疗效或收益保证；产品图不得拉伸变形。 |
| 研发/技术/证据主体（如适用） | 技术、模型、测试、数据与证据披露的实际责任主体。 | 技术原理、产品资料、测试与合规说明，必须以授权资料为准。 | 不能为填充内容而虚构研发机构、专利、认证、医院合作或临床结论。 |

2.2 建议对外主线文案

以下为网站策划方向，不视为最终发布文案，必须由项目方审核后定稿：

中文工作主张：“以全球运营，连接AI健康生态。”

中文平台说明：“森诺科技全球运营平台，面向国家/区域代理、机构、渠道与生态伙伴，提供市场进入、运营支持、培训赋能与国际协同。”

English working line: “Global operations for a connected AI health ecosystem.”

主CTA建议：“提交全球合作申请” / “Partner with us”；次CTA建议：“了解全球运营平台” / “Explore our platform”。

2.3 Logo与品牌资产硬性规范

所有Logo必须使用项目方提供的官方SVG/AI/PDF/透明PNG源文件；禁止AI重绘、重新描摹、拉伸、压缩变形、旋转、加阴影或擅自改变比例。

全球运营页面以森诺Logo为主；宜邦Logo作为背书或关联主体出现；小趣AI/Matrix AI只在产品、解决方案和相关内容场景中出现。

Logo不得为了适应卡片而被强行裁切；如需单色、反白或小尺寸版本，必须使用项目方批准的品牌资产变体。

所有产品图、人物图、国家旗帜、地图、合作伙伴Logo和新闻图片必须标明来源、授权状态或版权责任人。

设计团队必须先制作Logo使用示例页和错误示例页，交甲方确认后再批量应用到页面。

3. 用户对象、用户任务与转化目标

官网首页不能只围绕“我们是谁”展开，还要围绕“访问者下一步要做什么”来设计。建议按用户的合作目的分流，而不是只按内部部门名称分栏目。

| 用户类型 | 他们最关心什么 | 应引导的页面/动作 |
| --- | --- | --- |
| 国家代理/区域代理 | 区域范围、合作条件、授权、市场支持、培训、运营管理、申请流程。 | 全球合作 → 代理合作 → 选择国家/区域 → 提交合作申请。 |
| 健康管理机构/门店/养老/酒店/中医诊所等场景机构 | 产品适用场景、部署方式、服务流程、培训、售后和案例。 | 产品与解决方案 → 场景方案 → 预约沟通/提交机构合作申请。 |
| 渠道/分销/平台伙伴 | 产品资料、渠道政策、市场物料、区域保护、协同方式。 | 全球运营 → 渠道协同 → 资源中心 → 渠道申请。 |
| 技术/供应链/服务伙伴 | 合作边界、技术接口、交付能力、供应链与服务协同。 | 生态合作 → 供应链/技术合作 → 提交生态合作申请。 |
| 媒体/行业观察者 | 公司信息、新闻、负责人、品牌资料、可引用素材。 | 新闻与洞察 → 媒体资料包 → 媒体联系。 |
| 公益/教育/培训伙伴 | 公益项目、学院课程、合作机制、项目落地与报名。 | 健康学院/公益项目 → 了解项目 → 提交合作或报名。 |

3.1 首期关键转化指标

首屏理解：首次访问者在5秒内理解森诺是全球运营平台，而不是普通商城。

路径点击：用户能在两次点击内找到适合自己的合作类型。

申请完成：合作申请表可在移动端顺利提交，系统能确认提交成功并通知指定人员。

内容沉淀：新闻、政策、课程、案例和下载资料可由运营团队独立更新。

数据可追踪：能识别语言、国家/地区、页面来源、CTA点击、下载和表单提交。

4. 网站信息架构与导航

导航需要让国际用户快速识别业务入口。建议桌面端采用“一级导航 + 合作申请固定按钮 + 语言切换”，移动端采用抽屉式菜单并固定底部/顶部合作按钮。一级导航不超过7项。

4.1 建议一级导航

| 一级栏目 | 英文显示 | 核心目的 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页 | Home | 建立品牌第一印象、展示全球网络、引导合作入口。 | P0 |
| 关于森诺 | About Senruo | 说明森诺定位、品牌关系、团队、治理与可信度。 | P0 |
| 全球运营 | Global Operations | 解释森诺如何支持市场进入、授权、培训和本地运营。 | P0 |
| 全球合作 | Partner with Us | 按合作类型和地区获取合作线索。 | P0 |
| 产品与解决方案 | Solutions | 介绍小趣AI/Matrix AI及面向机构的应用场景。 | P0 |
| 小趣AI健康学院 | AI Health Academy | 课程、讲师、学习资料、培训安排和报名。 | P0 |
| 新闻与洞察 | News & Insights | 官方新闻、合作动态、产品更新、行业内容与媒体资料。 | P0 |
| 更多 | More | 生态合作、公益、资源中心、联系我们等。 | P0/P1 |
| 固定按钮 | Submit an Enquiry | 任何页面都能进入合作申请。 | P0 |

4.2 站点地图（建议）

| 栏目 | 建议子页面/内容模板 | 首期状态 |
| --- | --- | --- |
| 关于森诺 | 平台介绍｜品牌关系｜使命与愿景｜全球团队/运营团队｜治理与合规｜全球布局（仅展示已核实信息） | P0：平台介绍、品牌关系、治理；P1：团队与全球布局 |
| 全球运营 | 运营模式｜市场进入支持｜代理体系与市场管理｜招商培训｜运营赋能｜区域协同｜授权/升级/退出原则 | P0：模式、支持、流程；具体政策按审核版本发布 |
| 全球合作 | 合作类型选择｜国家/区域代理｜机构合作｜渠道合作｜技术/供应链｜培训/教育｜媒体/公益｜合作申请表 | P0 |
| 产品与解决方案 | Matrix AI/小趣AI｜AI健康评估流程｜机构场景｜服务流程｜产品资料｜使用边界与合规说明 | P0：产品、场景、资料；案例按素材到位上线 |
| 健康学院 | 学院介绍｜课程目录｜课程表｜讲师｜学习资料｜报名/咨询｜合作培训 | P0：介绍、课程、课程表、资料；报名可与合作表单复用 |
| 新闻与洞察 | 公司新闻｜全球合作｜产品更新｜学院动态｜行业洞察｜媒体资料包｜新闻详情页 | P0 |
| 生态合作 | 拓展官/战队｜合作伙伴故事｜公益项目｜供应链生态｜城市/国家样板 | P1：先做内容模板；事实与Logo授权确认后发布 |
| 资源中心 | 公司简介｜代理/合作手册｜产品手册｜政策文件｜品牌资产｜FAQ｜下载记录 | P1；P0保留必要资料下载 |
| 联系我们 | 区域/国家选择｜微信/WhatsApp/邮箱｜合作申请｜媒体联系｜隐私与条款 | P0 |

注意 商城继续使用现有 Shopify 商城体系。企业官网与Shopify商城应采用清晰的分工：官网负责品牌、招商、新闻、运营与线索；商城负责商品展示、购物车、支付、订单和履约。官网可设置“进入商城/Shop”入口，但不要把商城流程硬塞进企业官网。

5. 页面级需求说明

以下内容是页面策划和设计开发的最低要求。供应商可优化版式和交互，但不能删除关键业务功能；若认为某个模块不适合首期，应在报价与排期中明确标注为P1/P2，而不是默认省略。

5.1 首页 Home｜P0

| 模块顺序 | 内容与功能要求 | 交互/验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 1. Hero首屏 | 展示森诺全球运营平台定位；提供中文/英文主标题、简短说明、主CTA“提交全球合作申请”、次CTA“了解全球运营”。背景可采用全球网络、数据节点或AI健康生态视觉。 | 首屏不堆长文案；CTA清晰；动效轻量、可关闭/支持减少动效；不得使用未授权的城市/国家数据。 |
| 2. Global Network | 用世界地图或抽象全球节点表达“连接伙伴、支持本地运营”；国家/地区信息必须来自CMS，不可硬编码虚构。 | 地图支持桌面端交互，移动端提供列表/卡片降级；所有数字和标签可编辑并可隐藏。 |
| 3. What Senruo does | 用3—4张卡片解释：全球运营、市场管理、培训赋能、国际协同/生态合作。 | 每张卡有明确内页链接，不做空卡片。 |
| 4. Brand Architecture | 清楚呈现“品牌/总代理支持—森诺全球运营—产品与服务—本地伙伴落地”的关系。 | 使用官方Logo；不让产品Logo压过平台主品牌。 |
| 5. Partner Pathways | 按合作类型展示代理、机构、渠道、技术/供应链、教育/公益、媒体等入口。 | 点击后进入对应内容页或预填表单。 |
| 6. Solutions | 介绍小趣AI/Matrix AI和典型应用场景；用流程图、产品图、短视频/动效表达。 | 产品图保持比例；不作医疗诊断/治疗承诺。 |
| 7. Academy | 展示小趣AI健康学院课程、讲师或近期课程安排，链接到学院页。 | 课程日期、时间和会议号由CMS维护，避免旧信息长期显示。 |
| 8. News & Insights | 展示最新新闻、全球合作、产品更新、行业洞察，支持分类和更多入口。 | 显示发布日期/更新时间；新闻需审核后发布。 |
| 9. Trust & Compliance | 展示企业信息、品牌支持、授权/合规说明、隐私与数据边界（只展示已审核内容）。 | 不使用未经证实的认证、专利、医院/政府合作或媒体背书。 |
| 10. Final CTA | “正在寻找全球合作伙伴？”+合作申请按钮+微信/WhatsApp/邮箱入口。 | 移动端可直接点击打开已配置渠道；表单提交有成功页与自动确认。 |

5.2 关于森诺 About Senruo｜P0

平台定义：用一段简洁内容说明森诺是全球运营和国际协同平台，承载代理体系、市场管理、招商培训、运营支持和国际拓展。

品牌关系：用“宜邦背书—森诺运营—小趣AI/Matrix AI产品—伙伴本地落地”的关系图或四步卡片表达。

使命与愿景：由甲方提供审核版，网站团队负责结构化、双语和视觉表达。

团队与组织：只展示获得授权的姓名、职位、照片和简介；没有最终确认的人员不使用占位姓名上线。

治理与合规：提供公司主体、联系方式、隐私政策、使用条款、合作声明等入口；具体法律文本由甲方/专业顾问提供。

全球布局：可设置国家/地区卡片或地图，但所有国家、城市、代理、案例和伙伴数据必须有来源和更新时间。

5.3 全球运营 Global Operations｜P0

这是网站最能体现森诺价值的核心页面。建议用“从市场进入到持续运营”的流程来讲，而不是只列口号。

- 合作需求提交：伙伴选择国家/地区、合作类型和场景，提交基础信息。

- 资格与区域匹配：运营团队根据主体、资源、目标市场和合作方向进行沟通与评估。

- 授权与启动：根据正式政策确定合作范围、授权和启动条件，形成可追踪的合作记录。

- 培训与赋能：通过小趣AI健康学院、产品资料、市场物料和运营支持帮助伙伴启动。

- 市场运营：围绕区域保护、项目报备、跨区协同、内容传播和服务交付开展运营管理。

- 复盘与升级：根据正式制度进行评估、升级、调整或退出；所有公开表述以正式协议和政策为准。

5.4 全球合作 Partner with Us｜P0

| 合作入口 | 页面必须回答的问题 | CTA |
| --- | --- | --- |
| 国家/区域代理 | 面向哪些地区？需要哪些基础条件？森诺提供哪些支持？流程和下一步是什么？ | 申请代理合作 |
| 机构/场景合作 | 适合哪些机构/场景？产品和服务如何接入？需要怎样的培训与部署？ | 申请机构合作 |
| 渠道/分销合作 | 如何使用产品资料、市场物料与渠道支持？如何进行项目报备和区域协同？ | 申请渠道合作 |
| 技术/供应链合作 | 需要哪些能力、交付和质量资料？合作边界与沟通方式是什么？ | 提交生态合作资料 |
| 教育/学院合作 | 是否可以共同开展培训、课程、公益或行业活动？ | 申请学院/教育合作 |
| 媒体/公益合作 | 如何获取官方资料、采访或公益项目合作信息？ | 媒体/公益联系 |

5.5 产品与解决方案 Solutions｜P0

产品主卡：小趣AI（英文 Matrix AI），展示产品定位、核心能力、适用对象和入口。

服务流程：设备/产品接入 → AI健康评估 → 报告解读/健康管理 → 后续服务；流程文字必须使用项目方审核版。

场景模板：个人/家庭、门店、健康管理机构、养老/照护、酒店/旅途、企业健康等，首期只上线已经准备好内容的场景。

产品资料：产品图、说明、常见问题、服务边界、维护说明、下载资料；支持中英文版本和版本号。

合规提示：明确AI健康评估的使用边界、数据范围、非诊断/非治疗说明及隐私政策入口，避免医学和收益夸大。

转化：产品页不强迫用户直接购买，可提供“购买/进入Shopify商城”“机构合作”“代理合作”“预约了解”四个不同动作。

5.6 小趣AI健康学院 AI Health Academy｜P0

| 功能模块 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 学院介绍 | 说明学院服务对象、学习目标、课程方向和与全球运营的关系。 |
| 课程目录 | 课程名称、主题、讲师、适用对象、形式、语言、状态；课程内容可新增、下架、排序。 |
| 课程表 | 支持中国、新西兰、澳大利亚、美国等时区显示；时间、腾讯会议号和讲师由后台维护；显示最后更新时间。 |
| 讲师页面 | 姓名、职务、专业简介、语言、课程、头像/照片；所有资料需授权。 |
| 资料中心 | 学习海报、PDF、视频、FAQ等按分类、语言、版本和发布日期管理。 |
| 报名/咨询 | 可复用合作申请表单，增加课程/学院合作字段；首期不强制开发复杂会员系统。 |

5.7 新闻与洞察 News & Insights｜P0

新闻发布模块是官网长期运营的核心，不应做成只能由开发人员改首页图片的静态模块。

| 内容类型 | 建议字段 | 发布要求 |
| --- | --- | --- |
| 公司新闻 | 标题、摘要、正文、封面、日期、地点、作者、标签、相关主体、双语内容、SEO信息。 | 官方事实、经审核后发布。 |
| 全球合作 | 合作方、国家/地区、合作类型、合作内容、图片/Logo授权、新闻稿、联系人。 | 必须有合作方授权或明确可公开范围。 |
| 产品更新 | 产品版本、更新内容、适用范围、资料下载、更新时间、兼容说明。 | 版本化管理，旧版本可归档。 |
| 学院动态 | 课程、讲师、时间、回顾、资料、报名入口。 | 日期、时区和会议号需在发布前复核。 |
| 行业洞察 | 作者、来源、观点、引用、免责声明、更新时间。 | 区分森诺官方观点与第三方内容，不得抄袭。 |
| 媒体资料包 | 公司简介、品牌Logo、产品资料、官方图片、媒体联系人。 | 可下载、版本号、授权说明。 |

5.8 生态合作与公益｜P1

生态合作页面用于持续呈现森诺的伙伴网络和社会价值。首期可先建立内容模板，再根据真实资料上线。建议包括：拓展官/战队、城市与国家样板、供应链生态、教育与公益项目、合作伙伴故事。

5.9 资源中心与联系我们｜P0/P1

资源中心：公司简介、产品资料、合作政策、代理/渠道手册、品牌资产、FAQ、隐私条款和媒体资料包。

联系我们：显示可公开的邮箱、微信、WhatsApp、社交账号、区域联系人和合作申请入口。

联系方式优先支持微信、WhatsApp和邮箱；电话字段可作为可选字段，不作为唯一联系方式。

如使用二维码，必须提供文字替代信息，保证海外用户和无法扫码的用户仍能完成联系。

6. 全球合作申请与线索管理

表单是本项目的业务核心。设计原则是“先让用户选择合作方向，再收集足够的资格信息”，不要一开始用几十个必填项把高质量线索挡在门外。

6.1 表单入口

| 入口 | 默认预填值/来源 | 提交后动作 |
| --- | --- | --- |
| 首页主CTA | 合作类型为空，用户先选择。 | 进入选择页或表单第一步。 |
| 代理合作页 | 合作类型=国家/区域代理。 | 直接进入代理申请表。 |
| 机构解决方案页 | 合作类型=机构/场景合作；场景可预填。 | 进入机构合作表。 |
| 供应链/技术页 | 合作类型=技术/供应链合作。 | 进入生态合作表。 |
| 健康学院页 | 合作类型=培训/教育；课程/活动可预填。 | 进入学院报名/合作表。 |
| 新闻/媒体资料页 | 合作类型=媒体联系。 | 进入媒体联系表。 |
| Shopify商城 | 官网不复制订单数据；通过外链/按钮进入商城。 | 商城订单留在Shopify体系，官网只追踪点击事件。 |

6.2 合作申请字段

| 字段 | 类型 | 必填建议 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合作类型 | 单选/多选 | 必填 | 国家/区域代理、机构、渠道、技术/供应链、教育/学院、媒体、公益、其他。 |
| 国家/地区/城市 | 级联选择 | 必填 | 支持国家、地区、城市；允许选择“跨区域/全球”。 |
| 联系人姓名 | 文本 | 必填 | 中英文均可，后台保存原文。 |
| 职位/角色 | 文本/选择 | 建议必填 | 创始人、负责人、采购、运营、市场、技术、媒体等。 |
| 机构/公司名称 | 文本 | 必填 | 个人合作可选择“个人/自由职业者”。 |
| 邮箱 | 邮箱 | 至少一种必填 | 用于自动确认和人工回复。 |
| WhatsApp/微信 | 文本 | 至少一种必填 | 适应全球合作沟通；可分别填写账号/号码。 |
| 公司网站/社交主页 | URL | 选填 | 用于初步了解，不把社交账号当作正式资质。 |
| 现有市场资源 | 多选+文本 | 选填 | 渠道、门店、机构、教育资源、行业媒体等。 |
| 目标合作范围 | 多选 | 建议必填 | 代理、销售、服务、培训、项目落地、供应链、联合推广等。 |
| 预计启动时间 | 选择 | 选填 | 立即、1—3个月、3—6个月、6个月以上、了解阶段。 |
| 合作说明 | 长文本 | 建议必填 | 用户说明自身资源、目标市场和希望获得的支持。 |
| 附件 | 文件上传 | 选填 | 公司简介、营业执照/注册信息、渠道介绍等；限制格式、大小和病毒扫描。 |
| 隐私与联系同意 | 勾选 | 必填 | 明确同意项目方为合作沟通使用所提交的信息。 |

6.3 线索后台字段与状态

| 后台字段/状态 | 要求 |
| --- | --- |
| 线索编号 | 系统自动生成，支持按编号搜索。 |
| 来源追踪 | 页面、语言、国家/地区、UTM来源、活动名称、设备类型、提交时间。 |
| 处理状态 | 新提交、已查看、待补充、沟通中、已转交、已签约/合作、暂不匹配、已关闭。 |
| 负责人 | 可分配给全球运营、区域负责人、学院、媒体或生态合作负责人。 |
| 内部备注 | 只有授权后台用户可见；记录跟进时间、下一步、风险和沟通结果。 |
| 通知 | 新线索邮件/后台提醒；分配后通知负责人；不在邮件正文中泄露敏感附件。 |
| 导出 | 管理员可按日期、来源、国家、类型、状态导出CSV；导出行为需留痕。 |
| 保留与删除 | 按隐私政策设定保留期限；支持匿名化、删除和数据主体请求处理。 |

7. 后台CMS与运营管理

网站上线后要能由运营团队更新，而不是每次修改新闻、课程表、Logo或合作政策都找开发人员。供应商应提供可视化CMS、权限、审核、预览、版本和多语言关联。

7.1 CMS内容模型

| 内容模型 | 核心字段 | 后台操作 |
| --- | --- | --- |
| 页面 Page | 标题、摘要、正文模块、封面、语言、SEO、发布状态、更新时间。 | 新建、编辑、预览、发布、归档、复制、语言关联。 |
| 新闻 Article | 分类、标题、摘要、正文、封面、作者、日期、标签、相关内容、来源/授权。 | 草稿→审核→发布→归档；支持定时发布。 |
| 合作伙伴 Partner | 名称、地区、类型、Logo、简介、授权范围、有效期、公开状态。 | 审核、到期提醒、隐藏/显示；禁止无授权公开。 |
| 课程 Course | 课程名、讲师、语言、日期、时区、会议号、资料、状态、报名链接。 | 排课、修改、取消、更新提醒。 |
| 下载资源 Asset | 文件、类型、版本、语言、发布日期、权限、下载提示。 | 替换新版本、保留旧版、设置是否公开。 |
| 国家/地区 Region | 国家、地区、显示名、简短介绍、合作状态、联系人/链接。 | 新增、排序、隐藏；不显示未确认的代理或独家状态。 |
| 线索 Lead | 表单字段、来源、状态、负责人、备注、跟进时间、附件。 | 分配、搜索、筛选、导出、删除/匿名化。 |
| 站点设置 | Logo、导航、语言、社交链接、邮箱、表单通知、SEO默认值。 | 只允许管理员修改，重要变更留痕。 |

7.2 后台角色

| 角色 | 权限范围 |
| --- | --- |
| 超级管理员 | 账号、权限、站点设置、全部内容、线索、部署相关设置。建议不超过2人。 |
| 内容编辑 | 新闻、课程、资源、页面内容的创建与编辑，不能直接修改站点技术设置。 |
| 审核人 | 审阅品牌、法律、医学、政策、数据和合作案例内容，批准或退回。 |
| 翻译/本地化 | 编辑英文或其他语言字段，不能改变已审核中文事实内容。 |
| 招商/运营负责人 | 查看和跟进线索，修改状态和内部备注，不能查看不必要的系统配置。 |
| 数据查看者 | 查看访问、CTA、下载和线索统计，不编辑内容。 |

7.3 内容审核工作流

- 内容创建：编辑建立草稿，填写来源、发布日期、语言和SEO字段。

- 事实核对：确认主体、Logo、数字、合作关系、政策和医学表述。

- 品牌/合规审核：审核人确认是否符合品牌、隐私、广告与合作授权要求。

- 双语校对：英文内容由人工校对，不能只使用机器翻译直接发布。

- 发布与复盘：正式发布，设置更新时间；重要内容设置到期/复核提醒。

8. 视觉设计与交互方向

视觉关键词：明亮、国际、专业、克制、高级、有温度的科技感。设计要体现“全球运营系统”的秩序和可信度，同时保留AI健康品牌的亲和力。

8.1 色彩方向

| 层级 | 建议色彩 | 使用场景 |
| --- | --- | --- |
| 基础背景 | 白色、冰蓝白、极浅灰蓝 | 页面主体、内容区、阅读背景；保持轻盈和清晰。 |
| 主色 | 明亮科技蓝 | 主按钮、标题强调、链接、数据节点、导航选中态。 |
| 辅助色 | 青色/绿色 | AI、健康、增长、合作、学院和生态模块。 |
| 信任强调 | 少量金色 | 品牌背书、关键数字、重要标签；不能大面积金色。 |
| 深色 | 深海军蓝 | Hero局部、页脚、数据图层或深色对比区；不能使全站沉重。 |

8.2 视觉与动效硬性要求

避免复杂、杂乱、过黑的背景；重点页面尽量保持留白、层次和阅读秩序。

避免“静态海报拼贴”感；用真实页面结构、交互模块、地图节点、数据流、滚动叙事和微动效体现平台感。

动效必须服务于理解，不得影响表单、阅读和加载；支持prefers-reduced-motion。

产品图、Logo、人物图和旗帜图必须保持原比例；所有图片提供移动端裁切规则和替代文本。

玻璃拟态可以使用，但要控制透明度、对比度和文字可读性，不能让卡片像装饰而看不懂。

每个页面都要同时提供桌面端和移动端设计；不能只把桌面端压缩成手机长图。

8.3 设计系统输出

颜色Token、字体层级、间距、圆角、阴影、卡片、按钮、表单、标签、导航、弹窗、分页、空状态和错误状态。

Logo安全区、最小显示尺寸、浅色/深色背景使用、宜邦与森诺的并置关系、小趣AI/Matrix AI的产品使用规则。

动效清单：页面进入、滚动、卡片悬停、地图节点、表单状态、新闻切换、加载和错误反馈。

图片策略：图库/实拍/AI生成图/合作方供图的使用边界、版权记录和替代文字。

9. 技术架构与非功能需求

供应商可根据团队能力提出等价技术方案，但必须满足以下业务和运维要求。建议优先采用现代前端 + 可视化CMS + CDN/缓存的架构，兼顾海外访问、中国大陆访问可行性、双语、SEO和后续扩展。

9.1 技术建议

| 技术层 | 要求 |
| --- | --- |
| 前端 | 响应式、组件化、可维护；支持中文/英文、多语言URL、SEO友好渲染、渐进增强和移动端体验。 |
| CMS | 可视化编辑、权限、审核、版本、定时发布、双语关联、媒体库、资源下载和内容归档。 |
| 表单/线索 | 安全提交、反垃圾、附件扫描、邮件通知、后台状态、导出、来源追踪和数据删除能力。 |
| 商城连接 | 官网与Shopify保持清晰边界；提供商城按钮、外链或子域名入口；不复制订单/支付系统。 |
| 部署 | 至少包含开发/测试/生产环境；SSL、CDN、WAF或等价防护、备份、日志、回滚和监控。 |
| 账号归属 | 域名、主机、CMS、代码仓库、统计、邮箱、第三方服务均以项目方名义注册或可完整移交。 |

9.2 性能、兼容性与可访问性

目标浏览器：最新两代Chrome、Safari、Edge、Firefox；iOS Safari和主流Android浏览器。

性能目标：核心页面在常见4G网络下快速可用；上线前完成Lighthouse或等价性能测试，重点优化大图、视频、字体和动效。

建议目标：核心页面LCP不高于2.5秒、CLS低、交互可用；具体数值由供应商在技术方案中承诺。

可访问性：文字对比度、键盘导航、焦点状态、表单错误提示、图片alt、视频字幕、减少动效和屏幕阅读器语义。

断网/弱网：页面不应因一个外部地图、字体或视频服务失败而完全空白；必须有降级图、文字或列表。

9.3 国际化与区域访问

| 问题 | 要求 |
| --- | --- |
| 语言 | 首期中文+English；英文采用国际商务表达，保留扩展法语、阿拉伯语、西班牙语等的能力。 |
| URL | 使用稳定语言路径或子域名，配置hreflang、canonical和语言切换；不把中文内容简单拼接到英文页面。 |
| 时区 | 课程、活动、会议统一使用时区字段；用户可选择地区查看本地时间。 |
| 数字/日期 | 日期、货币、单位和国家名称可本地化；任何价格和政策必须注明地区、税费/有效期（若公开）。 |
| 访问策略 | 技术团队需评估中国大陆与海外的访问、CDN、第三方服务和备案可行性，给出明确方案与限制。 |
| 翻译 | 机器翻译仅作初稿；新闻、政策、医学、法律、品牌关系和合作协议类内容必须人工审核。 |

9.4 安全与隐私

全站HTTPS；后台启用强密码、双重验证（如CMS支持）、最小权限、登录保护和操作日志。

表单采用CSRF/反垃圾/速率限制/附件白名单/病毒扫描；任何API密钥、SMTP密码和后台凭证不得写入前端代码。

隐私政策说明收集什么、为什么收集、保存多久、谁可以访问、如何删除/更正，以及跨境传输的适用说明。

不在公共官网表单中收集健康数据；不使用真实用户健康报告做案例，除非获得正式授权并完成脱敏。

上线前做基础渗透/漏洞扫描、依赖检查、备份恢复演练和权限测试；问题按严重程度修复。

10. SEO、内容传播与数据分析

10.1 SEO最低要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 页面SEO | 每个页面可设置Title、Meta Description、OG标题/图片、Canonical、语言关联、目录结构。 |
| 结构化数据 | 根据内容类型配置Organization、Article、Breadcrumb、FAQ等结构化数据；只标记真实可见内容。 |
| 站点文件 | 自动生成sitemap.xml、robots.txt、404/410策略、301重定向和基础搜索引擎验证。 |
| 关键词方向 | 围绕Global Operations、AI health、health assessment、regional partnership、AI Health Academy等建立内容词库；中文与英文分别规划。 |
| 新闻SEO | 新闻详情页有清晰日期、作者/来源、相关文章、社交分享、引用与更新时间。 |
| 图片SEO | 文件命名、压缩、WebP/AVIF（兼容降级）、alt文本和版权/来源记录。 |

10.2 事件追踪

| 事件名称（建议） | 触发点 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| cta_partner_click | 点击合作申请按钮 | 页面、语言、合作类型、位置、UTM |
| partner_form_start | 开始填写合作表单 | 页面、合作类型、语言、国家/地区 |
| partner_form_submit | 成功提交合作表单 | 合作类型、国家/地区、来源；不发送敏感正文 |
| download_asset | 下载PDF/资料 | 资源名称、版本、语言、页面 |
| shop_click | 进入Shopify商城 | 来源页面、语言、产品/入口 |
| contact_channel_click | 点击邮箱/WhatsApp/微信 | 渠道、页面、语言、国家/地区 |
| language_switch | 切换语言 | 原语言、目标语言、页面 |
| news_view | 阅读新闻详情 | 新闻ID、分类、语言、来源 |

统计合规 统计工具、Cookie、营销追踪和用户同意机制由供应商在技术方案中明确；不得为了追踪而默认收集不必要的个人信息。

11.1 供应商报价必须拆分

策略/信息架构费用；UX/UI设计费用；前端开发费用；CMS/后台费用；表单/线索费用；多语言费用。

域名、主机、CDN、邮箱、地图、统计、短信/邮件、反垃圾、文件存储等第三方费用。

首批内容录入、英文翻译/校对、图片/视频制作、动效、插画或3D资产费用。

部署、培训、维护、备份、监控、SEO、内容代运营、后续页面和功能的单价。

明确哪些是一次性费用、哪些是年度订阅费用、哪些是按量计费费用。

11.2 账号、知识产权与移交

| 项目 | 移交要求 |
| --- | --- |
| 域名/DNS | 使用项目方账号注册或完成完整管理权限移交；提供DNS记录和续费信息。 |
| 代码与设计 | 提供完整源代码、Figma源文件、组件库、素材清单、部署说明和版本记录。 |
| CMS/主机 | 项目方拥有管理员账号、账单、备份、日志、环境变量和恢复流程。 |
| 统计/邮箱 | GA/分析、搜索引擎、表单通知邮箱、社交账号等绑定项目方账号。 |
| 内容与素材 | 提供原始图片、Logo、视频、字体授权、新闻文件和版权记录。 |
| 培训 | 至少一次后台培训，提供录屏或操作手册；说明如何新增新闻、课程、语言和资源。 |

12. 上线验收标准

验收以“页面可用、内容正确、品牌不乱、后台可运营、数据可追踪、账号可移交”为标准。所有P0项必须通过后才可正式上线。

| 验收类别 | 必须满足的条件 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 品牌与视觉 | 森诺为全球运营一级品牌；宜邦/小趣AI关系清晰；Logo不变形、不重绘、不擅自改色；产品图比例正确；明亮高端科技感符合确认稿。 | 对照品牌资产和最终Figma逐页检查。 |
| 导航与页面 | P0栏目、首页模块、核心内页、404、隐私、条款、联系和合作申请均可访问；无死链、空白页和假按钮。 | Sitemap逐项勾选；桌面/移动端点击测试。 |
| 表单与线索 | 各入口能正确预填；必填校验、错误提示、成功页、邮件通知、后台状态、分配、导出和删除流程正常。 | 测试不同语言、设备、网络和异常输入。 |
| CMS运营 | 授权用户可新增/修改/下架新闻、课程、资源、国家/地区和页面；审核、预览、定时、归档和双语关联正常。 | 由实际运营人员完成一轮模拟发布。 |
| 多语言 | 中英文页面对应；切换不丢路径；标题、按钮、表单、SEO、日期和时区正确；英文由人工校对。 | 双语对照审校；检查URL和hreflang。 |
| 性能与兼容 | 主流浏览器、iOS/Android、桌面/手机正常；图片和动效不造成明显卡顿；关键页面完成性能报告。 | 设备矩阵、弱网和性能工具测试。 |
| SEO与统计 | Title、Meta、sitemap、robots、canonical、结构化数据、OG和事件追踪配置完成。 | 搜索引擎/分析工具和事件调试。 |
| 安全与隐私 | HTTPS、后台权限、表单安全、附件限制、备份恢复、隐私政策、Cookie/同意机制和数据删除机制完成。 | 安全清单、漏洞扫描、权限测试和恢复演练。 |
| 移交与培训 | 域名、主机、代码、设计、CMS、统计、邮箱、素材、文档和账号完整移交；项目方能独立发布内容。 | 移交清单签字；运营人员现场操作。 |

12.1 P0/P1/P2范围建议

| 优先级 | 范围 |
| --- | --- |
| P0｜首期必须上线 | 首页、关于森诺、全球运营、全球合作、合作申请表、产品与解决方案、健康学院基础页、新闻CMS、联系我们、中文/英文、CMS、线索后台、SEO、统计、安全和Shopify入口。 |
| P1｜首期可增强 | 国家/地区专题页、交互式全球地图、案例/伙伴故事、公益项目、供应链生态、媒体资料包、资源中心、下载统计、定时发布和更多区域语言。 |
| P2｜后续平台化 | 合作伙伴登录、项目报备、授权编码查询、培训会员、课程学习记录、CRM/API、区域数据看板、个性化内容和内部运营系统。 |

13. 项目方需准备的资料与待确认事项

为避免开发过程中反复返工，请供应商在启动会后输出一份“资料缺口表”，并把每项资料标记为：已提供、待确认、待翻译、待授权、暂不公开。

13.1 项目方资料清单

森诺官方Logo：SVG/AI/PDF/透明PNG，浅色/深色背景版本及品牌使用规范。

宜邦、小趣AI/Matrix AI官方Logo和产品源文件；产品图、设备参数、说明书、维护/常见问题资料。

企业主体资料、注册地址/对外联系地址、官方邮箱、微信、WhatsApp、社交媒体和商务联系人。

品牌故事、平台介绍、全球运营模式、代理/合作政策、市场管理和培训赋能资料。

团队/讲师姓名、职位、头像、简介、语言能力和公开授权确认。

新闻稿、合作公告、会议/学院课程表、图片、视频、合作方Logo和发布授权。

公司简介、产品手册、合作手册、政策PDF、品牌资产包、FAQ、隐私政策、使用条款。

中英文定稿或翻译审校负责人；每类内容的最终审核人和审批时限。

13.2 必须在启动前确认的事项

| 待确认项 | 建议决策 |
| --- | --- |
| 官网域名 | 使用独立的全球招商/企业官网域名；不要与Shopify商城混用。现有Shopify域名继续服务商城，官网通过清晰入口互联。 |
| 法定英文名 | 森诺品牌英文建议采用 SENRUO TECH；法定主体、域名和页脚显示以项目方最终核准为准。 |
| 官网部署区域 | 同时评估海外与中国大陆访问、CDN、第三方服务、备案/跨境数据和维护成本。 |
| 首期公开政策 | 确定哪些代理政策、价格、保证金、库存、收益和区域条件可公开；未审核内容不进入首页或SEO。 |
| 品牌/医学/法律审核 | 指定具体审核人；没有审核人就不能把相关内容排进上线节点。 |
| 客服与线索分配 | 确定全球运营、区域负责人、学院、媒体和生态合作的收件邮箱与处理SLA。 |
| 多语言范围 | 确定首期是否只做中文+英文，以及英文校对负责人；未来语言是否需要国家页能力。 |
| Shopify链接 | 确定官网按钮文案、商城域名/入口、是否按地区跳转及点击追踪方式。 |

14. 主要风险与处理原则

| 风险 | 可能后果 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| 品牌主体混用 | 用户不清楚谁是总代理、谁负责运营、谁是产品方。 | 按品牌架构统一页脚、About、产品页、合作页和新闻模板；发布前进行品牌关系审查。 |
| 使用未经确认的数字/案例 | 造成信任、合规、合作或法律风险。 | 所有数字/案例增加来源、负责人、有效期和公开授权；没有证据不显示。 |
| 官网做成商城 | 全球招商、新闻和运营内容被商品与下单流程淹没。 | 官网与Shopify分工；商城只作为清晰的产品购买入口。 |
| 重动效/大视频 | 移动端加载慢、用户跳出、SEO受损。 | 动效渐进增强；视频懒加载、压缩、海报图和降级内容。 |
| 中文英文不一致 | 招商伙伴误解政策、主体或产品能力。 | 双语字段关联；重大内容由同一审核人核对，不允许两套独立事实。 |
| 表单收集过多信息 | 转化率低、隐私风险高。 | 分层表单；首期只收集合作沟通所需信息；不收集健康数据。 |
| 账号不在项目方名下 | 后续无法维护或存在供应商锁定。 | 域名、主机、CMS、代码、统计、邮箱和第三方账号由项目方持有或完整移交。 |
| 新闻无审核机制 | 旧信息、错误会议号、无授权Logo或不合规表述长期存在。 | CMS设置审核、定时发布、更新时间、到期复核和权限分工。 |

15. 给网站专业团队的最终工作要求

请不要仅根据“做得高端、科技感、全球招商”这几个词直接开始画首页。请先把本工单转化为一份可执行的项目方案，明确哪些是已确认内容、哪些是建议内容、哪些需要项目方补充。

先提交：网站策略、用户路径、Sitemap、页面清单、内容缺口、技术架构和报价拆分。

再提交：首页和核心页面线框图，让项目方先确认业务逻辑，不要直接用高保真视觉掩盖结构问题。

视觉方向要坚持：明亮蓝/绿色科技感、简洁、国际、可信、有温度；避免黑暗、复杂、拥挤、海报化。

所有页面都要围绕一个明确动作：了解平台、选择合作类型、提交申请、查看资料、阅读新闻或进入商城。

所有品牌、Logo、产品、价格、政策、医学、收益、案例和合作数据必须经过项目方审核；不能擅自补写或夸大。

上线交付的不只是网页链接，还必须包括CMS、代码、设计源文件、账号、数据、备份、培训、测试报告和维护说明。

项目成功定义 上线后，全球伙伴能看懂森诺是谁、森诺如何支持合作、自己应选择哪条合作路径，并能在移动端顺利提交申请；运营团队能独立发布新闻、课程、资源和区域内容；项目方拥有完整的品牌、内容、代码和账号控制权。

—— 工单结束 ——